منظمتي

وثيقة استراتيجية

الأمن السيبراني

| نوع الوثيقة | وثيقة استراتيجية |
| --- | --- |
| القطاع | حكومي |
| التصنيف | سري |
| الإصدار | 1.0 |
| الحالة | مسودة |
| تاريخ الإعداد | 17 June 2026 |
| أعد بواسطة | منصة ميزان GRC |

الحوكمة • المخاطر • الامتثال

# المحتويات

1  الملخص التنفيذي

2  النطاق والأطر المرجعية المعتمدة

3  المنهجية

4  ملخص الوضع الراهن ومستوى النضج

5  الرؤية والأهداف الاستراتيجية

6  الركائز الاستراتيجية

7  البيئة التنظيمية والتهديدات

8  تحليل الفجوات

9  خارطة الطريق التنفيذية

10  مؤشرات الأداء الرئيسية

11  تقييم الثقة والمخاطر

12  نموذج الحوكمة والمسؤوليات

13  مصفوفة تتبع الأطر المرجعية

14  الملاحق

هذه الوثيقة سرية ومعدة حصراً للاستخدام الداخلي.

بطاقة ضبط الوثيقة

| المنظمة | منظمتي |
| --- | --- |
| القطاع | حكومي |
| المجال | الأمن السيبراني |
| نوع الوثيقة | وثيقة استراتيجية |
| التصنيف | سري |
| الإصدار | 1.0 |
| الحالة | مسودة |
| تاريخ الإعداد | 17 June 2026 |
| أعد بواسطة | Mizan GRC Platform |

الملخص التنفيذي

| الغرض | تُقدّم هذه الوثيقة استراتيجية الأمن السيبراني المُعدّة لـمنظمتي (القطاع: حكومي)، مبنيةً على تحليل تشخيصي كامل ومُواءَمة مع 2 من الأطر المرجعية المختارة NCA ECC, NCA DCC (NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls), NCA DCC (Data Cybersecurity Controls)). |
| --- | --- |
| الأطر المرجعية | NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls) — NCA DCC (Data Cybersecurity Controls) |
| أهم الأولويات | تأسيس إدارة الأمن السيبراني وتعيين CISO؛ تشغيل SOC وSIEM؛ تطبيق IAM/PAM/MFA؛ تأسيس CSIRT وخطط الاستجابة؛ برنامج إدارة الثغرات |
| أبرز الفجوات | غياب وظيفة CISO وهيكل حوكمة الأمن السيبراني؛ غياب مركز العمليات الأمنية SOC وأدوات SIEM؛ قصور إدارة الهوية والوصول IAM وغياب المصادقة متعددة العوامل MFA؛ غياب فريق الاستجابة للحوادث CSIRT وخطة الاستجابة الرسمية؛ ضعف إدارة الثغرات الأمنية وغياب منع تسرب البيانات DLP وضوابط الوصول عن البُعد |
| أفق التنفيذ | 24 شهر |
| درجة الثقة | 78% |
| المخاطر الرئيسية | غياب سياسات الحوكمة الرسمية لأمن المعلومات؛ ضعف التحكم في الوصول وغياب المصادقة متعددة العوامل؛ انعدام قدرة الكشف والاستجابة للحوادث؛ التعرض لهجمات التصيد الاحتيالي وبرمجيات الفدية؛ الثغرات الأمنية في بيئة الجهات الخارجية والموردين |

النطاق والأطر المرجعية المعتمدة

NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls) (ECC)

يُعكَس هذا الإطار في الاستراتيجية عبر مجالات: الحوكمة، إدارة الهوية، مركز العمليات الأمنية، الاستجابة للحوادث، إدارة الثغرات.

NCA DCC (Data Cybersecurity Controls) (DCC)

يُعكَس هذا الإطار في الاستراتيجية عبر مجالات: تصنيف البيانات، التشفير، DLP، البيانات الحساسة، حماية البيانات.

المنهجية

المرحلة 1 — تحليل المدخلات التشخيصية

مراجعة منهجية للبيانات التشخيصية المُدخلة من المنظمة (القطاع، الحجم، النضج الحالي، الأنظمة، التحديات) وتأكيد جودة المُدخلات قبل بدء أي تحليل.

المرحلة 2 — تحديد نطاق الأطر المرجعية

اعتماد الأطر التالية كنطاق رسمي للتحليل والمواءمة: NCA ECC, NCA DCC (NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls), NCA DCC (Data Cybersecurity Controls)).

المرحلة 3 — تحليل تغطية القدرات

مطابقة المُدخلات والضوابط القائمة مع عائلات القدرات التي تتطلبها الأطر المختارة (الحوكمة، إدارة الهوية، المراقبة، الاستجابة، الوصول عن بُعد، حماية البيانات…).

المرحلة 4 — تحليل الفجوات وترتيب الأولويات

استخراج الفجوات بين الوضع الحالي ومتطلبات الأطر، وترتيبها وفق الأثر والأولوية والقابلية للمعالجة.

المرحلة 5 — تصميم خارطة الطريق والمؤشرات

بناء خارطة طريق متعددة الموجات (قصيرة/متوسطة/طويلة المدى) مرتبطة بمؤشرات أداء (KPI) ومؤشرات مخاطر (KRI) قابلة للقياس.

المرحلة 6 — تقييم المخاطر والثقة

تقدير المخاطر التنفيذية ومخاطر التغيير، وحساب درجة ثقة شاملة في قابلية تنفيذ الاستراتيجية.

المرحلة 7 — التحقق وبوابات الجودة

اجتياز سلسلة بوابات التحقق: التحقق من المجال، كثافة المحتوى، تغطية الأطر، التدقيق الدلالي، ثم التدقيق النهائي قبل النشر.

ملخص الوضع الراهن ومستوى النضج

السياق التنظيمي: يفرض الإطار التنظيمي المُطبَّق على منظمتي — وعلى رأسه متطلبات NCA ECC, NCA DCC المعمول بها في قطاع حكومي — التزامات محدّدة على حوكمة الأمن السيبراني، بما يشمل إثبات تطبيق الضوابط والحوكمة المستمرة وإعداد أدلة التدقيق وفق اللوائح والأنظمة السارية. وتشمل الأُطر التنظيمية المختارة المُلزِمة لـمنظمتي: NCA ECC، NCA DCC. إذ تكشف القدرات الأساسية عن فجوات يجب سدّها قبل تحقيق أي التزام مستدام.

سياق التهديدات: تُشير البيانات العامة لفرق الاستجابة الوطنية خلال آخر دورة تقرير إلى ارتفاع ملحوظ في حوادث اختراق سلاسل الإمداد، والتصيد الموجّه، وحملات برامج الفدية — مما يرفع أولوية تحصين ضوابط الأمن السيبراني لدى منظمتي وتسريع النضج التشغيلي في الاستجابة للحوادث.

الرؤية والأهداف الاستراتيجية

| # | الهدف الاستراتيجي | المستهدف القابل للقياس | المبرر | الإطار الزمني |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | إنشاء إدارة متخصصة للأمن السيبراني وتعيين CISO وتفعيل لجنة الحوكمة ونموذج التشغيل | إنجاز الهيكل التنظيمي بنسبة 100% وتعيين CISO مؤهل خلال الإطار المحدد | ضرورة وجود هيكل تنظيمي متخصص لقيادة وإدارة برنامج الأمن السيبراني بفعالية | 6 أشهر |
| 2 | تعزيز حماية البيانات عبر التصنيف والتشفير وDLP | حماية 95% من البيانات الحساسة المصنفة | تلبية متطلبات NCA DCC لحماية البيانات | 18 شهر |
| 3 | نشر برنامج إدارة الثغرات الأمنية على جميع الأصول الحيوية | تغطية 95% من الأصول المصنفة ضمن دورة مسح شهرية | ضعف الرؤية على الثغرات الأمنية في البنية التحتية الحيوية | 12 شهراً |
| 4 | إطلاق برنامج التوعية بالأمن السيبراني لجميع الموظفين | معدل اجتياز 90% في التقييمات الدورية لمكافحة التصيد الاحتيالي | ارتفاع معدل نجاح هجمات الهندسة الاجتماعية بسبب ضعف الوعي | 12 شهراً |
| 5 | إنشاء فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية وفق متطلبات NCA ECC | استيفاء 100% من متطلبات CSIRT المحددةفي NCA ECC | غياب آلية استجابة رسمية تُقلص أثر الحوادث السيبرانية | 12 شهراً |
| 6 | تأسيس قدرات الرصد والكشف عبر SOC وSIEM | تشغيل SOC مع تغطية SIEM للأصول الحرجة | تقليل زمن الكشف عن الحوادث الأمنية | 12 شهر |
| 7 | تعزيز إدارة الهوية والوصول والصلاحيات المميزة | تطبيق MFA وPAM على الأنظمة والحسابات الحرجة | تقليل مخاطر الوصول غير المصرح به | 12 شهر |
| 8 | بناء قدرات الاستجابة للحوادث عبر CSIRT | تشغيل CSIRT مع SLA للاستجابة للحوادث الحرجة | احتواء الحوادث وتقليل الأثر التشغيلي | 12 شهر |

الركائز الاستراتيجية

2. الركائز الاستراتيجية

حوكمة ونموذج التشغيل

| # | المبادرة | الوصف | المخرج المتوقع | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سياسات الحوكمة السيبرانية | اعتماد وتحديث سياسات الحوكمة السيبرانية وفق NCA ECC | منصة حوكمة معتمدة | — | — |
| لجنة حوكمة الأمن | ميثاق لجنة حوكمة أمن سيبراني معتمد مع اجتماعات ربع سنوية | لجنة حوكمة فعّالة | — | — |
| مصفوفة RACI | توزيع مسؤوليات RACI للأمن السيبراني عبر الإدارات | مصفوفة RACI معتمدة | — | — |

الحماية والكشف والاستجابة

| # | المبادرة | الوصف | المخرج المتوقع | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تشغيل SOC/SIEM | تشغيل المركز | مركز SOC تشغيلي | — | — |
| فريق CSIRT | خطط الاستجابة | فريق CSIRT جاهز | — | — |
| الرصد والمراقبة | قواعد المراقبة | تغطية SIEM للأصول الحرجة | — | — |

الهوية وحماية البيانات

| # | المبادرة | الوصف | المخرج المتوقع | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IAM/PAM/MFA | ضوابط الهوية | تغطية MFA للحسابات الحرجة | — | — |
| تصنيف البيانات | جرد وتصنيف | سجل بيانات مصنف | — | — |
| DLP | تفعيل DLP | منصة DLP مفعّلة — منع تسرب البيانات وفق ضوابط DCC | — | — |

المرونة واستمرارية الأعمال

| # | المبادرة | الوصف | المخرج المتوقع | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| النسخ الاحتياطي | اختبار النسخ | خطة نسخ احتياطي معتمدة | — | — |
| التعافي من الكوارث | اختبار DR | خطة DR مختبرة | — | — |
| استمرارية الأعمال | خطط BCP | خطط استمرارية معتمدة | — | — |

البيئة التنظيمية والتهديدات

السياق التنظيمي: يفرض الإطار التنظيمي المُطبَّق على منظمتي — وعلى رأسه متطلبات NCA ECC, NCA DCC المعمول بها في قطاع حكومي — التزامات محدّدة على حوكمة الأمن السيبراني، بما يشمل إثبات تطبيق الضوابط والحوكمة المستمرة وإعداد أدلة التدقيق وفق اللوائح والأنظمة السارية. وتشمل الأُطر التنظيمية المختارة المُلزِمة لـمنظمتي: NCA ECC، NCA DCC. إذ تكشف القدرات الأساسية عن فجوات يجب سدّها قبل تحقيق أي التزام مستدام.

سياق التهديدات: تُشير البيانات العامة لفرق الاستجابة الوطنية خلال آخر دورة تقرير إلى ارتفاع ملحوظ في حوادث اختراق سلاسل الإمداد، والتصيد الموجّه، وحملات برامج الفدية — مما يرفع أولوية تحصين ضوابط الأمن السيبراني لدى منظمتي وتسريع النضج التشغيلي في الاستجابة للحوادث.

السياق التشغيلي وسياق الأعمال: يترتب على منظمتي موازنة متطلبات التحول الرقمي مع الحفاظ على استمرارية الأعمال والعمليات في قطاع حكومي، وضمان أن تواكب استثمارات الأمن السيبراني وتيرة توسع الخدمات والعمليات دون إحداث فجوات تدقيقية أو ضغط تشغيلي على الكوادر.

| التهديد / الفجوة | الأثر | الأولوية | المعالجة المقترحة |
| --- | --- | --- | --- |
| تنظيمي | عالٍ | عالية | تطبيق الضوابط المرتبطة ومتابعتها |
| تهديد | عالٍ | عالية | تطبيق الضوابط المرتبطة ومتابعتها |
| أعمال | متوسط | متوسطة | تطبيق الضوابط المرتبطة ومتابعتها |

تحليل الفجوات

| # | الفجوة | الوصف | الأولوية | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | غياب وظيفة CISO وهيكل حوكمة الأمن السيبراني | لا توجد وظيفة رسمية لمسؤول أمن المعلومات، وتفتقر المنظمة إلى سياسات وإجراءات موثقة تُغطي متطلبات NCA ECC-1-1 الخاصة بحوكمة الأمن السيبراني، مما يُفضي إلى غياب المساءلة واتخاذ القرارات الأمنية بصورة غير منهجية | حرجة | مفتوحة |
| 2 | غياب مركز العمليات الأمنية SOC وأدوات SIEM | لا تمتلك المنظمة مركز عمليات أمنية فاعل ولا منصة لإدارة المعلومات الأمنية والأحداث، مما يجعل رصد التهديدات والكشف عن الحوادث شبه معدوم بما يتعارض مع متطلبات NCA ECC-2-2 | حرجة | مفتوحة |
| 3 | قصور إدارة الهوية والوصول IAM وغياب المصادقة متعددة العوامل MFA | تعتمد المنظمة على بيانات اعتماد بسيطة دون تطبيق MFA أو سياسات صلاحيات الحد الأدنى، وتفتقر إلى إدارة الحسابات المميزة PAM بما يُشكّل ثغرة جوهرية أمام هجمات التحكم في الوصول وفق NCA ECC-2-3 | عالية | مفتوحة |
| 4 | غياب فريق الاستجابة للحوادث CSIRT وخطة الاستجابة الرسمية | لا يوجد فريق استجابة للحوادث السيبرانية مُشكَّل رسمياً، ولا إجراءات موثقة لإدارة الحوادث وتصعيدها والإبلاغ عنها وفق متطلبات NCA ECC-2-5 وNCA DCC | عالية | مفتوحة |
| 5 | ضعف إدارة الثغرات الأمنية وغياب منع تسرب البيانات DLP وضوابط الوصول عن البُعد | لا تُجري المنظمة فحوصات دورية للثغرات الأمنية أو اختبار الاختراق، ولا تمتلك أدوات منع فقدان البيانات أو سياسات وصول عن بُعد آمنة، مما يُعرّض الأصول الحكومية الحساسة لمخاطر اختراق البيانات وفق NCA ECC-2-4 وNCA DCC | عالية | مفتوحة |

| الخطوة | الإجراء | المسؤول | الإطار الزمني | الناتج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تحديد وتعيين مسؤول أمن المعلومات CISO رسمياً وإصدار قرار تنظيمي بتحديد صلاحياته ومساره التقريري المباشر للقيادة العليا | الرئيس التنفيذي / المدير العام | الشهر 1 | قرار تعيين رسمي وهيكل تنظيمي مُعتمَد |
| 2 | إعداد الإطار التنظيمي لحوكمة الأمن السيبراني يشمل السياسة العامة وسياسات فرعية تُغطي متطلبات NCA ECC-1-1 كالتصنيف والمخاطر والامتثال | CISO / المسؤول أمن السيبرانيe Lead | الشهر 2–3 | حزمة سياسات أمن سيبراني مُوثّقة ومُعتمَدة |
| 3 | تشكيل لجنة توجيهية للأمن السيبراني تضم ممثلين من الوحدات التشغيلية الرئيسية مع تحديد دورية الاجتماعات وآليات الإبلاغ | CISO | الشهر 3 | ميثاق لجنة التوجيه الأمني ومحاضر اجتماعات دورية |
| 4 | إجراء تقييم نضج شامل مقابل متطلبات NCA ECC وNCA DCC وتوثيق خارطة طريق الامتثال بمؤشرات قياس واضحة | CISO / المسؤول أمن السيبرانيe Lead | الشهر 4 | تقرير تقييم النضج وخارطة طريق الامتثال |
| 5 | إطلاق برنامج التوعية بالأمن السيبراني للقيادة والموظفين مع قياس مستوى الوعي قبل وبعد البرنامج | CISO / المسؤول أمن السيبرانيe Lead | الشهر 5–6 | تقرير مستوى الوعي ونسبة الإتمام |

| الخطوة | الإجراء | المسؤول | الإطار الزمني | الناتج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تقييم خيارات بناء SOC داخلي مقابل الاستعانة بخدمة SOC مُدارة MSSP وتحديد النموذج الملائم لحجم المنظمة الحكومية ومتطلبات NCA ECC-2-2 | CISO / SOC Manager | الشهر 1–2 | دراسة جدوى وقرار نموذج SOC المُعتمَد |
| 2 | تحديد متطلبات منصة SIEM وجمع عروض الموردين المعتمدين لدى NCA وإجراء عملية اختيار مبنية على معايير التكامل ومتطلبات الامتثال | CISO / SOC Manager | الشهر 2–3 | وثيقة متطلبات SIEM وقرار اختيار المورد |
| 3 | تنفيذ نشر منصة SIEM وربطها بالمصادر الرئيسية للسجلات كجدران الحماية وأنظمة المصادقة والخوادم الحيوية وضبط قواعد الكشف الأولية | SOC Manager | الشهر 4–6 | منصة SIEM فعّالة مع تغطية مصادر البيانات الأساسية |
| 4 | تطوير قواعد استخبارات التهديدات وسيناريوهات الكشف المصمّمة خصيصاً للقطاع الحكومي والاشتراك في مصادر استخبارات التهديدات الوطنية | SOC Manager / CISO | الشهر 6–8 | مكتبة قواعد الكشف وتقارير استخبارات التهديدات الدورية |
| 5 | تأهيل وتدريب كوادر SOC وتوثيق إجراءات التشغيل القياسية لجميع سيناريوهات الحوادث المُعرَّفة | SOC Manager | الشهر 7–9 | فريق SOC مُؤهَّل ودليل إجراءات التشغيل القياسية |

| الخطوة | الإجراء | المسؤول | الإطار الزمني | الناتج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | إجراء مسح شامل لجميع الحسابات المستخدمة بما فيها الحسابات المميزة والمشتركة وتوثيق مصفوفة الصلاحيات الحالية وتحديد الفجوات مقابل مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات | CISO / المسؤول أمن السيبرانيe Lead | الشهر 1 | مصفوفة صلاحيات موثقة وتقرير الفجوات |
| 2 | تصميم وتطبيق سياسة التحكم في الوصول المبنية على الأدوار RBAC وإلغاء الحسابات الزائدة والمشتركة وفرض معايير كلمات المرور القوية | CISO / SOC Manager | الشهر 2–3 | سياسة RBAC مُطبَّقة وتقرير تنظيف الحسابات |
| 3 | نشر حل المصادقة متعددة العوامل MFA على جميع الأنظمة الحيوية والبوابات الإدارية والوصول عن بُعد بشكل متدرج حسب الأولوية | CISO / SOC Manager | الشهر 3–5 | تغطية MFA على الأنظمة الحيوية بنسبة 100% |
| 4 | تطبيق حل إدارة الحسابات المميزة PAM مع تفعيل جلسات مراقبة مسجّلة لجميع أعمال المسؤولين وجدولة تدوير كلمات المرور تلقائياً | SOC Manager / CISO | الشهر 5–7 | منصة PAM فعّالة مع سجلات جلسات المسؤولين |
| 5 | إجراء مراجعات دورية ربع سنوية لصلاحيات الوصول وتوثيق نتائجها والإجراءات التصحيحية ضمن تقارير الامتثال لـ NCA ECC | المسؤول أمن السيبرانيe Lead | كل ربع سنة | تقارير مراجعة الوصول الفصلية |

| الخطوة | الإجراء | المسؤول | الإطار الزمني | الناتج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تحديد هيكل فريق الاستجابة للحوادث CSIRT وتعيين أعضائه وتوثيق الأدوار والمسؤوليات وقنوات التواصل الداخلية والخارجية بما فيها التنسيق مع هيئة NCA | CISO | الشهر 1–2 | ميثاق CSIRT ومصفوفة الأدوار والمسؤوليات |
| 2 | صياغة خطة الاستجابة للحوادث الشاملة التي تُغطي مراحل الاحتواء والاستئصال والتعافي والإبلاغ مع تصنيف الحوادث وفق معايير NCA ECC-2-5 | CISO / SOC Manager | الشهر 2–3 | خطة استجابة للحوادث مُوثّقة ومُعتمَدة |
| 3 | ربط آليات الإبلاغ عن الحوادث بال منصات الوطنية المعتمدة وتوثيق متطلبات الإبلاغ الإلزامي والإطار الزمني للإشعار وفق NCA DCC | المسؤول أمن السيبرانيe Lead / CISO | الشهر 3 | إجراءات الإبلاغ الوطني الموثقة والمُختبَرة |
| 4 | تنفيذ تمارين محاكاة الحوادث الجدولية Tabletop Exercises بسيناريوهات تشمل برمجيات الفدية واختراق البيانات والثغرات الصفرية وتوثيق الدروس المستفادة | SOC Manager / CISO | الشهر 5–6 | تقارير التمارين والدروس المستفادة وتحديثات الخطة |
| 5 | مراجعة وتحديث خطة الاستجابة للحوادث بعد كل تمرين أو حادثة فعلية وضمان توافقها مع التعديلات التنظيمية لـ NCA | المسؤول أمن السيبرانيe Lead | نصف سنوي | نسخ مُحدَّثة من خطة الاستجابة للحوادث |

| الخطوة | الإجراء | المسؤول | الإطار الزمني | الناتج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بناء سجل أصول المعلومات الشامل وتصنيفها وفق حساسيتها ثم إجراء فحص أولي للثغرات الأمنية على جميع الأصول الحيوية باستخدام أداة فحص معتمدة | CISO / المسؤول أمن السيبرانيe Lead | الشهر 1–2 | سجل الأصول المُصنَّفة وتقرير الفحص الأولي للثغرات |
| 2 | وضع برنامج إدارة الثغرات الدوري يحدد دورات الفحص الشهرية والفصلية وأولويات ال معالجة وإجراءات التحقق من الإصلاح مع ربط النتائج بمتطلبات NCA ECC-2-4 | CISO / SOC Manager | الشهر 2–3 | برنامج إدارة الثغرات وآلية تتبع ال معالجة |
| 3 | تنفيذ اختبار الاختراق السنوي الشامل من طرف جهة مستقلة معتمدة لدى NCA وتوثيق النتائج وخطط ال معالجة وتقديمها لإدارة المنظمة | CISO | سنوياً | تقرير اختبار الاختراق وخطة ال معالجة المُعتمَدة |
| 4 | نشر حلول لمنع فقدان البيانات DLP على نقاط النهاية والبريد الإلكتروني وبوابات الإنترنت لحماية البيانات الحكومية الحساسة وفق متطلبات NCA DCC وضبط قواعد التصنيف | CISO / SOC Manager | الشهر 4–7 | منصة DLP فعّالة مع تقارير رصد تسرب البيانات |
| 5 | تطبيق ضوابط الوصول عن بُعد الآمن باستخدام تقنية VPN مُشفَّرة مع MFA وسياسات انتهاء الجلسة التلقائي ومراجعة سجلات الوصول أسبوعياً لضمان الامتثال لـ NCA ECC | SOC Manager / المسؤول أمن السيبرانيe Lead | الشهر 5–6 | سياسة وصول عن بُعد مُطبَّقة وتقارير مراجعة أسبوعية |

خارطة الطريق التنفيذية

| المرحلة | الفترة | المبادرة | المسؤول | المخرج المتوقع | الإطار المرتبط |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المرحلة 1: تأسيس (1-6 أشهر) | 1-6 أشهر | تأسيس إدارة الأمن السيبراني وتعيين CISO | CISO / الإدارة العليا | هيكل CISO ولجنة حوكمة معتمدة | NCA ECC |
| المرحلة 1: تأسيس (1-6 أشهر) | 1-6 أشهر | تصنيف وجرد البيانات الحساسة | مدير حماية البيانات | سجل بيانات مصنفة ومعتمد | NCA DCC |
| المرحلة 1: تأسيس (1-6 أشهر) | 1-6 أشهر | تفعيل لجنة حوكمة الأمن السيبراني | CISO / الإدارة العليا | ميثاق لجنة حوكمة ومصفوفة RACI معتمدة | NCA ECC |
| المرحلة 2: تمكين وتشغيل (7-18 شهر) | 7-18 شهر | تشغيل SOC وSIEM | مدير SOC | مركز SOC تشغيلي مع تغطية SIEM | NCA ECC |
| المرحلة 2: تمكين وتشغيل (7-18 شهر) | 7-18 شهر | تطبيق IAM/PAM/MFA | مدير IAM/PAM | منصة IAM/PAM مع MFA للحسابات الحرجة | NCA ECC |
| المرحلة 2: تمكين وتشغيل (7-18 شهر) | 7-18 شهر | تأسيس CSIRT وخطط الاستجابة | قائد CSIRT | فريق CSIRT وخطط استجابة معتمدة | NCA ECC |
| المرحلة 3: تحسين واستدامة (19-24 شهر) | 19-24 شهر | ضبط معالجة البيانات الحساسة | مسؤول حماية البيانات | إجراءات معالجة بيانات حساسة معتمدة | NCA DCC |

مؤشرات الأداء الرئيسية

| # | المؤشر | النوع | القيمة المستهدفة | التكرار | المالك | الإطار الزمني |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | متوسط زمن اكتشاف الحوادث الأمنية | KPI | < 4 ساعات | — | CISO | شهري |
| 2 | متوسط زمن الاستجابة للحوادث (MTTR) | KPI | < 4 ساعات | — | CISO | شهري |
| 3 | نسبة إغلاق الثغرات الحرجة ضمن SLA | KPI | 95% خلال 72 ساعة | — | CISO | شهري |
| 4 | نسبة محاولات الدخول الفاشلة الشاذة | KPI | 100% | — | CISO | أسبوعي |
| 5 | عدد حوادث تسرب البيانات الحرجة | KRI | ≤ 2 حوادث حرجة سنوياً | — | CISO | شهري |
| 6 | نسبة تغطية التشفير للبيانات الحساسة | KPI | ≥95% أو 100% للبيانات الحساسة المصنفة | — | CISO | ربع سنوي |
| 7 | درجة مخاطر الأطراف الثالثة | KRI | 100% | — | CISO | ربع سنوي |
| 8 | نسبة الأصول المُصنّفة وفق ضوابط البيانات | KPI | ≥95% أو 100% للبيانات الحساسة المصنفة | — | CISO | ربع سنوي |
| 9 | معدل فشل اختبارات التصيد الاحتيالي | KRI | أقل من 5% | — | CISO | ربع سنوي |
| 10 | نسبة انعقاد لجنة حوكمة الأمن السيبراني وفق التواتر المعتمد | KPI | 100% | — | CISO | ربع سنوي |

| # | المؤشر | صيغة الاحتساب | مصدر البيانات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | متوسط زمن اكتشاف الحوادث الأمنية | مجموع أزمنة اكتشاف الحوادث / عدد الحوادث | SIEM / SOC |
| 2 | متوسط زمن الاستجابة للحوادث (MTTR) | مجموع أزمنة الاستجابة للحوادث الحرجة / عدد الحوادث الحرجة | ITSM / SOAR / SIEM |
| 3 | نسبة إغلاق الثغرات الحرجة ضمن SLA | (عدد الثغرات الحرجة المغلقة ضمن SLA ÷ إجمالي الثغرات الحرجة) × 100 | منصة إدارة الثغرات |
| 4 | نسبة محاولات الدخول الفاشلة الشاذة | (عدد المحاولات الشاذة المكتشفة ÷ إجمالي محاولات الدخول) × 100 | مكتب CISO / نظام الحوكمة |
| 5 | عدد حوادث تسرب البيانات الحرجة | عدد حوادث تسرب البيانات الحرجة خلال الفترة | منصة DLP / SIEM |
| 6 | نسبة تغطية التشفير للبيانات الحساسة | (عدد الأصول أو البيانات الحساسة المحمية بالتشفير وDLP ÷ إجمالي الأصول أو البيانات الحساسة المستهدفة) × 100 | منصة التشفير / DLP / منصة تصنيف البيانات |
| 7 | درجة مخاطر الأطراف الثالثة | (عدد البنود المنجزة ÷ إجمالي البنود المخططة) × 100 | مكتب CISO / نظام الحوكمة |
| 8 | نسبة الأصول المُصنّفة وفق ضوابط البيانات | (عدد الضوابط المحققة ÷ إجمالي الضوابط المستهدفة) × 100 | منصة الحوكمة وقياس الامتثال |
| 9 | معدل فشل اختبارات التصيد الاحتيالي | (عدد الموظفين الذين فشلوا في اختبار التصيد ÷ إجمالي الموظفين المختبَرين) × 100 | منصة محاكاة التصيد |
| 10 | نسبة انعقاد لجنة حوكمة الأمن السيبراني وفق التواتر المعتمد | (عدد اجتماعات اللجنة المنعقدة ÷ إجمالي الاجتماعات المخططة) × 100 | مكتب CISO / نظام الحوكمة |

تقييم الثقة والمخاطر

درجة الثقة: 78%

تعكس هذه الدرجة مستوى النضج الأولي لل منظمة، حيث تغيب السياسات الموثقة لإدارة الثغرات الأمنية واستخبارات التهديدات، وتفتقر البيئة التشغيلية إلى عمليات SOC رسمية أو آليات استجابة للحوادث منظمة وفق متطلبات NCA ECC و NCA DCC. الفجوات الجوهرية تشمل غياب برنامج حوكمة موثق، وضعف منظومة التحكم في الوصول وإدارة الهوية، مما يُشكّل مساحة هجوم واسعة لم تُعالَج بعد.

| العامل | الوزن | الدرجة | المساهمة |
| --- | --- | --- | --- |
| اكتمال المدخلات | 20% | 4 | 15.6% |
| تغطية الأطر المرجعية | 20% | 4 | 15.6% |
| جدوى خارطة الطريق | 20% | 4 | 15.6% |
| جاهزية الموارد | 15% | 4 | 11.7% |
| نضج الحوكمة | 15% | 4 | 11.7% |
| جاهزية حماية البيانات | 10% | 4 | 7.8% |

| # | المخاطر | الاحتمالية | التأثير | خطة المعالجة | المالك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | غياب سياسات الحوكمة الرسمية لأمن المعلومات | عالية | عالٍ | ضوابط تقنية وإجراءات تشغيلية ومراقبة مستمرة | CISO |
| 2 | ضعف التحكم في الوصول وغياب المصادقة متعددة العوامل | عالية | عالٍ | ضوابط تقنية وإجراءات تشغيلية ومراقبة مستمرة | رئيس وحدة إدارة الهوية والوصول |
| 3 | انعدام قدرة الكشف والاستجابة للحوادث | عالية | بالغ | ضوابط تقنية وإجراءات تشغيلية ومراقبة مستمرة | مدير مركز العمليات الأمنية SOC |
| 4 | التعرض لهجمات التصيد الاحتيالي وبرمجيات الفدية | عالية | بالغ | ضوابط تقنية وإجراءات تشغيلية ومراقبة مستمرة | قائد الحوكمة الأمنية |
| 5 | الثغرات الأمنية في بيئة الجهات الخارجية والموردين | متوسطة | عالٍ | ضوابط تقنية وإجراءات تشغيلية ومراقبة مستمرة | CISO |
| 6 | غياب برنامج إدارة الثغرات الأمنية الدوري | متوسطة | عالٍ | ضوابط تقنية وإجراءات تشغيلية ومراقبة مستمرة | مدير مركز العمليات الأمنية SOC |

نموذج الحوكمة والمسؤوليات

| الدور | نطاق المسؤولية | المساءلة | التقارير / التصعيد | الإطار المرتبط |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اللجنة التوجيهية للأمن السيبراني | اعتماد استراتيجية الأمن السيبراني والإشراف على تنفيذها | مساءَلة عن التوجه الاستراتيجي واعتماد السياسات والميزانيات | ترفع تقاريرها إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة | NCA ECC / NCA DCC |
| رئيس الأمن السيبراني CISO | قيادة برنامج الأمن السيبراني وإدارة المخاطر السيبرانية | مساءَل عن تنفيذ الاستراتيجية والامتثال لـ NCA ECC و NCA DCC | يرفع التقارير إلى اللجنة التوجيهية والإدارة العليا | NCA ECC / NCA DCC |
| مدير حوكمة الأمن السيبراني | إدارة السياسات والمعايير ومتابعة الامتثال التنظيمي | مساءَل عن تطوير وتحديث سياسات الأمن السيبراني | يرفع التقارير إلى CISO | NCA ECC |
| مدير مركز العمليات الأمنية SOC | إدارة SOC والمراقبة المستمرة للتهديدات وتفعيل SIEM | مساءَل عن كشف الحوادث الأمنية وزمن الاستجابة الأولية | يرفع التقارير إلى CISO ويصعد الحوادث الحرجة فوراً | NCA ECC |
| مدير حماية البيانات | إدارة DLP والتشفير وتصنيف البيانات وحمايتها | مساءَل عن تطبيق ضوابط حماية البيانات الحساسة | يرفع التقارير إلى CISO ويصعد حوادث تسرب البيانات | NCA DCC |
| مدير إدارة الهوية والوصول IAM/PAM | إدارة الهويات والصلاحيات وتفعيل MFA للوصول المميز | مساءَل عن منع الوصول غير المصرح وإدارة الحسابات المميزة | يرفع التقارير إلى CISO | NCA ECC |
| مدير الاستجابة للحوادث CSIRT | قيادة فريق CSIRT وتنفيذ خطة الاستجابة للحوادث | مساءَل عن احتواء الحوادث وإدارتها حتى الإغلاق | يرفع التقارير إلى CISO ويصعد الحوادث ذات الأثر العالي | NCA ECC |
| مدير إدارة الثغرات | إدارة برنامج إدارة الثغرات وفحصها ومعالجتها وفق SLA | مساءَل عن معالجة الثغرات الحرجة خلال SLA المحدد | يرفع التقارير إلى CISO | NCA ECC |
| مدير استمرارية الأعمال / التعافي | إدارة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث السيبرانية | مساءَل عن تنفيذ خطط BCP / DRP السيبرانية واختبارها | يرفع التقارير إلى CISO والإدارة العليا | NCA ECC |
| مكتب إدارة المشاريع PMO | متابعة تنفيذ خارطة الطريق والمبادرات السيبرانية | مساءَل عن تتبع الإنجاز والمخاطر والتصعيد | يرفع التقارير إلى CISO واللجنة التوجيهية | NCA ECC / NCA DCC |
| الإدارة العليا | الإشراف التنفيذي ورفع المخاطر السيبرانية إلى مجلس الإدارة | مساءَلة عن دعم الموارد واتخاذ القرارات الاستراتيجية | ترفع التقارير إلى مجلس الإدارة | NCA ECC / NCA DCC |

مصفوفة تتبع الأطر المرجعية

NCA DCC (Data Cybersecurity Controls)

| الإطار المرجعي | مجال القدرة | الفجوة |
| --- | --- | --- |
| NCA DCC (Data Cybersecurity Controls) | تصنيف البيانات | إعداد الإطار التنظيمي لحوكمة الأمن السيبراني يشمل السياسة العامة وسياسات فرعية تُغطي متطلبات NCA ECC-1-1 كالتصنيف والمخاطر والامتثال |
| NCA DCC (Data Cybersecurity Controls) | التشفير | ضعف ضوابط التشفير وإدارة المفاتيح |
| NCA DCC (Data Cybersecurity Controls) | منع تسرب البيانات / DLP | ضعف ضوابط منع تسرب البيانات |
| NCA DCC (Data Cybersecurity Controls) | معالجة البيانات الحساسة | ضعف معالجة البيانات الحساسة |
| NCA DCC (Data Cybersecurity Controls) | حماية البيانات | نشر حلول لمنع فقدان البيانات DLP على نقاط النهاية والبريد الإلكتروني وبوابات الإنترنت لحماية البيانات الحكومية الحساسة وفق متطلبات NCA DCC وضبط قواعد التصنيف |

NCA DCC (Data Cybersecurity Controls)

| الإطار | المبادرة | المؤشر | المخاطر |
| --- | --- | --- | --- |
| NCA DCC (Data Cybersecurity Controls) | تنفيذ تصنيف البيانات / تصنيف البيانات الحساسة | نسبة تصنيف البيانات الحساسة | اختراق البيانات أو سوء تصنيف البيانات الحساسة |
| NCA DCC (Data Cybersecurity Controls) | تطبيق ضوابط التشفير | نسبة الامتثال لسياسات التشفير | تسرب البيانات أثناء النقل أو التخزين |
| NCA DCC (Data Cybersecurity Controls) | تطبيق DLP / منع تسرب البيانات | عدد حوادث تسرب البيانات أو مؤشرات منع التسرب | فقدان البيانات الحساسة |
| NCA DCC (Data Cybersecurity Controls) | معالجة البيانات الحساسة وفق الضوابط | نسبة الأصول الحساسة المصنفة أو المحمية | إفشاء غير مصرح للبيانات الحساسة |
| NCA DCC (Data Cybersecurity Controls) | حماية البيانات أثناء النقل والتخزين | نسبة الأصول المشفرة أو المحمية | اختراق البيانات أو ضعف حماية البيانات |

NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls)

| الإطار المرجعي | مجال القدرة | الفجوة |
| --- | --- | --- |
| NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls) | حوكمة الأمن السيبراني | غياب وظيفة CISO وهيكل حوكمة الأمن السيبراني |
| NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls) | إدارة الهوية والوصول | قصور إدارة الهوية والوصول IAM وغياب المصادقة متعددة العوامل MFA |
| NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls) | الرصد الأمني (SOC / SIEM) | غياب مركز العمليات الأمنية SOC وأدوات SIEM |
| NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls) | الاستجابة للحوادث | غياب مركز العمليات الأمنية SOC وأدوات SIEM |
| NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls) | إدارة الثغرات | ضعف إدارة الثغرات الأمنية وغياب منع تسرب البيانات DLP وضوابط الوصول عن البُعد |

NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls)

| الإطار | المبادرة | المؤشر | المخاطر |
| --- | --- | --- | --- |
| NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls) | تأسيس إدارة الأمن السيبراني وتشكيل لجنة حوكمة الأمن السيبراني | نسبة اكتمال الهيكل التنظيمي والسياسات المعتمدة | ضعف الحوكمة أو غياب المساءلة السيبرانية |
| NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls) | تطبيق IAM/PAM/MFA | نسبة تطبيق المصادقة متعددة العوامل MFA للوصول المميز | اختراق أنظمة التحكم في الوصول والهوية |
| NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls) | تأسيس مركز العمليات الأمنية SOC وتفعيل SIEM | متوسط زمن كشف الحوادث الأمنية الحرجة | فشل آليات الكشف المبكر للتهديدات المتقدمة |
| NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls) | تأسيس فريق CSIRT وتطوير خطة الاستجابة للحوادث | متوسط زمن الاستجابة للحوادث الحرجة | تأخر احتواء الحوادث أو ضعف الاستجابة للحوادث |
| NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls) | تنفيذ برنامج إدارة الثغرات الأمنية وفحص الثغرات | نسبة الثغرات الحرجة المعالجة خلال SLA المحدد | استغلال الثغرات الحرجة في الأنظمة الحكومية |

الملاحق

الملحق أ — الأطر المرجعية

الأطر المرجعية المستخدمة في إعداد هذه الوثيقة:

• ECC: NCA ECC (Essential Cybersecurity Controls)

• DCC: NCA DCC (Data Cybersecurity Controls)

الملحق ب — قاموس المصطلحات

تعريفات المصطلحات والاختصارات المستخدمة في هذه الوثيقة:

• ECC: الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (NCA)

• DCC: ضوابط الأمن السيبراني للبيانات (NCA)

• MFA: المصادقة متعددة العوامل

• VPN: الشبكة الافتراضية الخاصة

• IAM: إدارة الهوية والوصول

• PAM: إدارة الوصول المميز

• SOC: مركز العمليات الأمنية

• SIEM: إدارة المعلومات والأحداث الأمنية

• CSIRT: فريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني

• DLP: منع تسرب البيانات

• KRI: مؤشر المخاطر الرئيسي

• Data Classification: تصنيف البيانات

• EDR: كشف التهديدات والاستجابة في النقاط الطرفية

• KPI: مؤشر الأداء الرئيسي